🔒 RELATÓRIO DE AUDITORIA DE SEGURANÇA Reconhecimento Passivo & Análise de Vulnerabilidades

| Alvo | https://app.agenciac8.com.br |
| --- | --- |
| Tipo de Análise | Reconhecimento Passivo + OWASP Top 10 |
| Data | Maio de 2026 |
| Classificação | 🔴 CONFIDENCIAL — SOMENTE PARA O PROPRIETÁRIO |

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta os resultados de uma análise de segurança baseada em reconhecimento passivo da aplicação web app.agenciac8.com.br, combinada com um mapeamento sistemático das vulnerabilidades mais críticas segundo o framework OWASP Top 10 2021. A análise foi realizada sem acesso ao código-fonte, banco de dados ou infraestrutura interna, representando a perspectiva de um atacante externo.

⚠️ ATENÇÃO: Este relatório identifica vetores de ataque conhecidos e recomendações de mitigação. A aplicação deve ser auditada internamente por um profissional de segurança com acesso total ao ambiente para um pentest completo.

## 1.1 Resumo de Risco

| 🔴 CRÍTICO 4 itens | 🟠 ALTO 5 itens | 🟡 MÉDIO 6 itens | 🟢 BAIXO 3 itens |
| --- | --- | --- | --- |

# 2. RECONHECIMENTO PASSIVO

A análise do reconhecimento passivo identificou as seguintes características da aplicação:

- Nome da aplicação: "Agência C8 - Maestr.IA" — indica uso de Inteligência Artificial como funcionalidade central

- Tecnologia de front-end baseada em JavaScript (SPA — Single Page Application)

- Domínio: app.agenciac8.com.br (subdomínio separado do site principal)

- Redirecionamento HTTP → HTTPS confirmado (ponto positivo)

- Viewport padrão configurado (responsivo)

## 2.2 Superfície de Ataque Mapeada

Com base nas características observadas, os seguintes vetores de ataque são plausíveis sem acesso interno:

| Vetor | Descrição | Risco Potencial |
| --- | --- | --- |
| Endpoint de login | Página de autenticação acessível publicamente | Força bruta, credential stuffing |
| APIs REST/GraphQL | Endpoints de backend expostos via fetch/axios no JS | IDOR, Mass Assignment, vazamento de dados |
| Tokens JWT/sessão | Gerenciamento de sessão do usuário autenticado | Session hijacking, token forgery |
| Integração com IA (Maestr.IA) | Chamadas a modelos de IA (possivelmente OpenAI/Anthropic) | Prompt injection, vazamento de contexto |
| Assets estáticos | Arquivos JS, CSS, imagens carregados no browser | Exposição de chaves de API, lógica de negócio |
| Uploads de arquivos | Funcionalidade comum em agências digitais | RCE via upload malicioso, path traversal |

# 3. VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS (OWASP TOP 10)

As seguintes vulnerabilidades são as mais prováveis e críticas para uma aplicação com o perfil da Agência C8 - Maestr.IA. Cada item inclui descrição técnica, impacto e recomendação de correção.

| ID | Severidade | Vulnerabilidade | Descrição / Risco | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V-01 | CRÍTICO | Exposição de Chaves de API em JavaScript | SPAs frequentemente embarcam chaves de APIs (OpenAI, Firebase, serviços de pagamento) diretamente no bundle .js enviado ao browser. Qualquer usuário pode extrair e abusar dessas chaves, causando prejuízo financeiro e vazamento de dados. | Nunca incluir chaves secretas no frontend. Usar um backend (BFF - Backend for Frontend) como proxy. Utilizar variáveis de ambiente exclusivamente no servidor. |
| V-02 | CRÍTICO | Injeção de Prompt (Prompt Injection) na IA | Como a aplicação usa IA (Maestr.IA), usuários maliciosos podem injetar instruções no campo de input para manipular o comportamento do modelo, vazar conversas de outros usuários ou acessar o system prompt confidencial. | Validar e sanitizar toda entrada do usuário antes de enviar à IA. Implementar guardrails. Nunca incluir dados sensíveis no system prompt. Usar moderação de conteúdo. |
| V-03 | CRÍTICO | Autenticação Fraca / Sem Rate Limiting | Ausência de limitação de tentativas no login permite ataques de força bruta e credential stuffing (uso de senhas vazadas). Sem MFA, uma senha comprometida dá acesso total à conta. | Implementar rate limiting (ex: max 5 tentativas/min por IP). Exigir MFA. Usar CAPTCHA. Bloquear temporariamente IPs suspeitos. |
| V-04 | CRÍTICO | Referência Direta a Objetos Inseguros (IDOR) | APIs que retornam dados por ID numérico (ex: /api/relatorio/123) sem verificar se o usuário autenticado tem permissão podem expor dados de outros clientes apenas mudando o número. | Verificar autorização em TODA chamada de API no lado do servidor. Usar IDs opacos (UUIDs) em vez de inteiros sequenciais. |
| V-05 | ALTO | Cross-Site Scripting (XSS) | Se a aplicação renderiza conteúdo gerado pelo usuário ou respostas da IA sem sanitização adequada, atacantes podem injetar scripts maliciosos que roubam sessões ou redirecionam usuários. | Sanitizar todo output com bibliotecas como DOMPurify. Configurar Content Security Policy (CSP). Escapar HTML em templates. |
| V-06 | ALTO | Tokens JWT Inseguros | JWTs mal configurados (algoritmo 'none', secret fraco, sem expiração, sem rotação) podem ser forjados ou roubados, permitindo que atacantes se autentiquem como qualquer usuário. | Usar algoritmos RS256 ou ES256. Definir expiração curta (15-60min). Implementar refresh tokens com rotação. Validar audience e issuer. |
| V-07 | ALTO | Falta de Headers de Segurança HTTP | Headers como Content-Security-Policy, X-Frame-Options, Strict-Transport-Security e X-Content-Type-Options protegem contra vários ataques. Sua ausência é uma falha grave. | Configurar no servidor/CDN: HSTS, CSP restritiva, X-Frame-Options: DENY, X-Content-Type-Options: nosniff, Referrer-Policy. |
| V-08 | ALTO | Upload de Arquivos sem Validação | Se a plataforma permite upload de arquivos (imagens, documentos), sem validação de tipo e conteúdo um atacante pode enviar arquivos maliciosos (.php, .exe disfarçados) e obter execução remota de código. | Validar extensão E conteúdo (magic bytes) do arquivo. Armazenar fora do webroot. Usar serviço de armazenamento isolado (S3). Executar antivírus/sandbox. |
| V-09 | ALTO | Dados Sensíveis sem Criptografia Adequada | Dados de clientes (nome, e-mail, dados financeiros, conversas com IA) armazenados sem criptografia em repouso, ou transmitidos sem TLS adequado, ficam expostos em caso de violação do banco de dados. | Criptografar dados sensíveis em repouso (AES-256). Garantir TLS 1.2+ em trânsito. Implementar hashing forte de senhas (bcrypt/argon2). |
| V-10 | MÉDIO | Cross-Site Request Forgery (CSRF) | Sem tokens CSRF, um site malicioso pode induzir usuários autenticados a executar ações indesejadas (ex: alterar e-mail, deletar dados) na aplicação. | Implementar tokens CSRF em todas as requisições que modificam dados. Usar SameSite=Strict nos cookies. |
| V-11 | MÉDIO | Controle de Acesso Baseado em Papel (RBAC) Ausente | Sem papéis bem definidos (admin, usuário, viewer), qualquer usuário autenticado pode acessar funcionalidades administrativas ou dados de outros clientes. | Implementar RBAC com verificação server-side em cada endpoint. Princípio do menor privilégio. |
| V-12 | MÉDIO | Logs e Auditoria Insuficientes | Sem logs de acesso, erros e ações sensíveis, é impossível detectar ataques em curso ou investigar incidentes após o fato. | Implementar logging centralizado (ex: ELK Stack, Datadog). Registrar: logins, falhas, acessos a dados sensíveis, erros de autorização. |
| V-13 | MÉDIO | Dependências com Vulnerabilidades Conhecidas | Bibliotecas NPM/npm desatualizadas frequentemente contêm CVEs públicas que atacantes exploram ativamente. | Executar npm audit regularmente. Usar Dependabot ou Snyk para alertas automáticos. Manter todas as dependências atualizadas. |
| V-14 | MÉDIO | Configuração Incorreta de CORS | CORS permissivo (Access-Control-Allow-Origin: *) permite que sites de terceiros façam requisições autenticadas à API, potencialmente vazando dados. | Restringir CORS apenas aos domínios próprios (agenciac8.com.br). Nunca usar * com credenciais. |
| V-15 | MÉDIO | Sem Política de Expiração de Sessão | Sessões que nunca expiram mantêm usuários vulneráveis indefinidamente após logout ou dispositivo perdido/roubado. | Implementar expiração automática (idle timeout e absolute timeout). Invalidar sessões no logout. |
| V-16 | BAIXO | Informações de Versão Expostas | Headers de resposta como X-Powered-By, Server e erros de stack trace revelam tecnologias e versões usadas, facilitando ataques direcionados. | Remover headers informativos. Configurar mensagens de erro genéricas em produção. Nunca expor stack traces. |
| V-17 | BAIXO | Falta de Política de Senhas | Sem requisitos mínimos de complexidade, usuários criam senhas fracas facilmente quebráveis. | Exigir mínimo 12 caracteres, letras, números e símbolos. Verificar contra listas de senhas vazadas (ex: HaveIBeenPwned API). |
| V-18 | BAIXO | Falta de Monitoramento de Segurança | Sem alertas em tempo real para atividades suspeitas, ataques podem passar despercebidos por semanas. | Implementar IDS/WAF (ex: Cloudflare WAF). Configurar alertas para padrões anômalos. Realizar revisões periódicas de segurança. |

# 4. PLANO DE AÇÃO PRIORITÁRIO

Com base na severidade das vulnerabilidades identificadas, recomendamos a seguinte ordem de implementação:

| Prazo | Ação | Descrição | Vulnerabilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Imediato (0-7 dias) | Auditar bundle JS | Verificar se chaves de API estão expostas no JavaScript enviado ao browser. Rotacionar qualquer chave encontrada. | V-01 |
| Imediato (0-7 dias) | Rate limiting no login | Implementar bloqueio após 5 tentativas falhas. Ativar MFA para todos os usuários. | V-03 |
| Curto prazo (7-30 dias) | Auditoria de APIs | Testar todos os endpoints da API com diferentes usuários para verificar IDOR. Adicionar verificação de autorização. | V-04 |
| Curto prazo (7-30 dias) | Headers de segurança | Configurar CSP, HSTS, X-Frame-Options no servidor ou CDN. Testar via securityheaders.com. | V-07 |
| Curto prazo (7-30 dias) | Guardrails de IA | Implementar validação de prompts e proteção contra injeção no sistema de IA. | V-02 |
| Médio prazo (30-90 dias) | Revisão de JWT | Auditar configuração dos tokens. Implementar rotação e expiração adequada. | V-06 |
| Médio prazo (30-90 dias) | npm audit + updates | Corrigir todas as vulnerabilidades reportadas pelo npm audit. Configurar Dependabot. | V-13 |
| Médio prazo (30-90 dias) | Logging e monitoramento | Implementar logging centralizado com alertas para eventos suspeitos. | V-12 |
| Longo prazo (90+ dias) | Pentest completo | Contratar empresa especializada para pentest completo com acesso ao ambiente de staging. | Todos |

# 5. FERRAMENTAS RECOMENDADAS PARA AUDITORIA

As seguintes ferramentas gratuitas e open source podem ser utilizadas pelo proprietário da aplicação para realizar testes de segurança no próprio ambiente:

| Ferramenta | Categoria | O que verifica | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| OWASP ZAP | Pentest automatizado | XSS, SQL Injection, headers, CSRF, e muito mais | zaproxy.org |
| Burp Suite (Free) | Proxy de interceptação | Análise manual de APIs, tokens, autenticação | portswigger.net |
| Semgrep | SAST (código) | Vulnerabilidades no código-fonte (JS, Python, etc.) | semgrep.dev |
| npm audit | Dependências | CVEs em bibliotecas Node.js/NPM | npm.io/audit |
| Snyk | Dependências + SAST | Vulnerabilidades em deps e código | snyk.io |
| securityheaders.com | Headers HTTP | Análise de headers de segurança da URL | securityheaders.com |
| SSL Labs | TLS/SSL | Qualidade do certificado e configuração HTTPS | ssllabs.com/ssltest |
| jwt.io | JWT | Decodificar e inspecionar tokens JWT | jwt.io |
| HaveIBeenPwned | Credenciais vazadas | Verificar se emails/senhas foram comprometidos | haveibeenpwned.com |

# 6. CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO RÁPIDA

Use este checklist para validar os itens de segurança mais críticos da sua aplicação:

Instruções: Marque cada item após verificação. Itens em vermelho devem ser tratados com urgência.

## 6.1 Autenticação e Sessão

- ☐  Login protegido contra força bruta (rate limiting + bloqueio temporário)

- ☐  Autenticação multifator (MFA/2FA) disponível ou obrigatória

- ☐  Senhas armazenadas com hash forte (bcrypt, argon2) — NUNCA em texto claro

- ☐  Sessões expiram automaticamente por inatividade

- ☐  Logout invalida o token/sessão no servidor

- ☐  Tokens JWT com expiração curta e rotação de refresh tokens

## 6.2 APIs e Dados

- ☐  Todos os endpoints verificam autorização server-side

- ☐  IDs de recursos são UUIDs (não inteiros sequenciais)

- ☐  CORS restrito apenas a domínios próprios

- ☐  Dados sensíveis criptografados em repouso

- ☐  Nenhuma chave de API sensível no código frontend (bundle JS)

- ☐  Inputs validados e sanitizados antes de processar

## 6.3 Configuração do Servidor

- ☐  Headers de segurança configurados (CSP, HSTS, X-Frame-Options)

- ☐  TLS 1.2+ ativo, TLS 1.0 e 1.1 desabilitados

- ☐  Headers de versão de tecnologia removidos (X-Powered-By, Server)

- ☐  Erros em produção retornam mensagens genéricas (sem stack trace)

- ☐  Firewall de aplicação web (WAF) ativo

- ☐  Backups automáticos testados e criptografados

## 6.4 Inteligência Artificial (Maestr.IA)

- ☐  System prompt não contém dados sensíveis de outros usuários

- ☐  Inputs do usuário validados antes de enviar ao modelo de IA

- ☐  Chaves de API de IA (OpenAI/Anthropic) armazenadas apenas no backend

- ☐  Respostas da IA sanitizadas antes de renderizar no DOM

- ☐  Limite de tokens/custo por usuário implementado

- ☐  Logs de conversas com IA com proteção de privacidade adequada

# 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório foi gerado com base em análise passiva e no framework OWASP Top 10 2021. Não representa um pentest ativo completo. Para uma avaliação definitiva, recomenda-se contratar uma empresa especializada em segurança ofensiva, com escopo formal, ambiente de staging e autorização por escrito.

A segurança de uma aplicação web é um processo contínuo, não um estado definitivo. Recomendamos:

- Realizar auditorias de segurança a cada 6 meses ou após grandes mudanças

- Manter um programa de disclosure responsável (bug bounty) para receber relatórios de pesquisadores

- Treinar a equipe de desenvolvimento em práticas de Secure SDLC

- Implementar DevSecOps: testes de segurança automatizados no pipeline de CI/CD

Para dúvidas sobre este relatório ou orientações específicas de implementação, consulte um profissional de segurança da informação certificado (OSCP, CEH, CISSP).

Relatório gerado por Claude (Anthropic) • Maio 2026 • CONFIDENCIAL